二、三厂新增装卸平台工程

招

标

文

件

加西贝拉压缩机有限公司

二〇二〇年四月

第一章   综 合 说 明

1.1工程名称

二、三厂新增装卸平台工程

1.2工程地址

1.2.1嘉兴市南湖区亚中路588号、嘉兴市南湖区大桥镇东风路1888号。

1.3招标内容

1.3.1二厂约86m2卸货平台建设；

1.3.2三厂约95m2卸货平台建设；

1.3.3三厂约185m2绿化带改建为混凝土路面，地下排水管道更换，雨水井调整，电力及供水管道保护等

1.3.4二、三厂装卸升降平台预埋电力管道，升降门电力布线等。

1.3.5场地围护、建筑垃圾清理清运、安全防护。

1.4施工工期：工期：35天（合同签订日期起计算）。施工单位在工期范围内保质保量完成施工，若因施工单位原因导致工期延误，支付2000元/天的违约金。

第二章  报 价 要 求

2.1日程安排

2.1.1招标公示时间：2020年 4 月 23 日。

2.1.2招标文件领取及投标保证金缴纳时间：2020年 4 月 25 日。

2.1.3报价截止2020年 4 月 27 日下午01：00，标书送至加西贝拉压缩机有限公司二厂后勤保障部办公室。

2.1.4联系人：韩  冰，联系电话：13967314882

2.2报价要求

2.2.1投标单位必须经工商等机关注册登记的合法企业，建筑工程施工总承包叁级以上（含叁级）。

加西贝拉压缩机有限公司

2020年4月23日